Maceió (AL), 18 de Janeiro de 2019.

À

# RELUZNOR/PRODUQUIMICA

# Rodovia Divaldo Suruagy, S/N, VIA 02

# Maceió (AL) - Brasil

# CEP: 57160-000

At.: Sr. Pedro Figueiredo

Ref.: Serviço de Isolamento térmico em tubulações.

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa, estamos encaminhando-lhe nossa proposta                     PC-927-G-2019, para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO:

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de isolamento térmico em tubulações, situadas na Produquímica, localizada em Marechal Deodoro-AL, conforme descritivo a seguir:

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM:

# Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PRODUQUÍMICA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da PRODUQUÍMICA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos, ferramentas e EPI’s necessários para execução dos serviços;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos funcionários;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Fornecimento de todos os materiais de aplicação;

# Arcar com as despesas referentes à mobilização / desmobilização de pessoal;

# Executar com rigor técnico, e especificações aos serviços objeto da presente proposta;

# Fornecimento de todos os materiais de consumo necessários à realização dos serviços, bem como as ferramentas adequadas e em bom estado de conservação.

- OBRIGAÇÕES DA RELUZNOR:

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento, montagem de andaimes e plataformas de acesso em quantidade compatível ás frentes de serviço e ao andamento da obra;

# Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

# Fornecer serviços médicos ambulatoriais para pequenas ocorrências ou primeiros socorros nas dependências da PRODUQUÍCA (caso necessário);

  - “Bota Fora” dos resíduos gerados pela a execução dos serviços gerados pela RISOTERM;

  - Fornecer pontos de energia elétrica 440 V / 220 V / 60 hz, nos locais dos serviços para ligações de máquinas e equipamentos;

  - Fornecer local coberto, para guarda dos materiais de aplicação, e ferramentas de trabalho.

- FORMA DE PAGAMENTO:

# A forma de pagamento será da seguinte forma, 50% a partir da aprovação da proposta, para compra dos materiais de aplicação, e os outros 50% após a conclusão dos serviços..

- PREÇO:

O valor global para os serviços objetos desta proposta é de R$ 29.000,20 (Vinte e nove mil reais, e vinte centavos), conforme detalhamento abaixo:

- Reatores PAC-23: R$ 19.872,00

- Reatores 1/2/3: R$ 5.471,20

- Linhas de vapor e condensador (RTE): R$ 3.657,00

- OBSERVAÇÕES GERAIS

- O nosso horário de trabalho será de Segunda a Sexta das 07h30min ás 17h00min;

- Os serviços serão iniciados em 20 (vinte) dias após a confirmação do pedido, em virtude da mobilização e compra do material;

- VALIDADE DA PROPOSTA

# A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados á partir da data de apresentação.

# Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

# Atenciosamente,

# Sebastião Gaia

Coord. Obra

Contatos: 82 – 99112 - 9554

82 – 98831- 4970