Lauro de Freitas (Ba), 22 de Junho de 2020.

À

# Dow Brasil S.A

At.: Fernando Souza
Ref.: Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico na TA CAA durante a Parada de Manutenção 2020 da Dow Brasil S.A

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1007-L-20 rev 08 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente aos serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico em linhas e equipamentos na Planta C durante a parada de manutenção 2020 do site Dow Aratu, com fornecimento de materiais, localizado em Candeias-Ba.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

- Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

- Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

- Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-33/NR-35, e quais mais forem necessários;

- Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

- Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

- Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

- Fornecimento de todos equipamentos e ferramentas manuais necessárias para realização dos serviços;

- Fornecimento de todo material de aplicação de isolamento térmico.

- OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL

- Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

- Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

- Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);

- Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

- Fornecimento de observador de segurança e equipe de resgate para execução dos serviços (quando seja necessário).

- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime de parada, de segunda a sábado, conforme planilha abaixo:

- PERÍODO PARADA

- Pré-pagada de 01/07 a 29/07;

- Parada de 30/07 a 31/08;

- Pós-parada até 31/10.

- PREÇOS

O nosso preço para os Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico e refratário em linhas e equipamentos na Planta A, com fornecimento de materiais, será conforme quantitativo abaixo e planilhas em anexo:

- Total do valor para serviço de Isolamento Térmico em Equipamentos é um total de R$ 91.512,54 (noventa e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos);

- Total do valor para pagamento da PPR e Premio de Parada para Planta A, que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil, é de R$ 15.728,62 (quinze mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos);

- Total do valor para implementação das medidas de higiene, com base na atualização da política de EH&S é de R$ 6.710,00 (seis mil e setecentos e dez reais);

- Total do valor para contingente de backup (01 Isolador, 01 Pedreiro Refratarista, 01 Funileiro e 0,5 Supervisor) é de R$                       25.302,20 (vinte e cinco mil e trezentos e dois reais e vinte centavos), conforme tabela em anexo.

  - COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

- A Risoterm é filiada ao Sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil de Candeias- SITICCAN, com data do dissídio em 01 de Maio;

- Para efeito de cálculo do Prêmio de Parada, utilizamos o Anexo I - Acordo Específico de Parada da convenção coletiva do SITICCAN;

- Nos preços estão em Conformidade com os acordos sindicais vigentes e as leis trabalhistas;

  - Tabela de preço de H.h

Para qualquer outro serviço fora do horário administrativo, à Dow Química pagará à Contratada os valores de H/H por função, conforme tabela a baixo:

| H/H POR FUNÇÃO | VALOR |
| --- | --- |
| Isolador | R$ 52,00 |
| Funileiro | R$ 56,00 |
| Encarregado | R$ 65,00 |

Para efeito de memorial de cálculo dos valores de H/H por função apresentados acima, estamos considerando:

| Descrição | % custo |
| --- | --- |
| Valor da mão de obra | 70% |
| Transporte | 12% |
| Alimentação | 10% |
| EPI´s | 3% |
| Lavagem Fardamento | 2% |
| Plano de saúde | 3% |

Multiplicados pelos fatores a seguir:

| FATORES PARA SERVIÇOS EVENTUAIS | FATOR |
| --- | --- |
| Fator de Correção 1 | 1,7 |
| Fator de Correção 2 | 2,0 |
| Fator de Correção 3 (Adicional Noturno) | 1,4 |

- Fator de Correção 1 = Fator aplicado aos serviços realizados fora do horário adm, de segunda a sexta, após às 17:00 horas até as 22:00h.

- Fator de Correção 2 = Fator aplicado aos serviços realizados aos sábados, domingos e   feriados.

3) Fator de Correção 3 = Fator aplicado aos serviços realizados entre 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do dia imediatamente posterior.

  - SERVIÇO EXTRA

Para Add-on, que no total representem até 17% do valor acordado nessa proposta, apresentados durante ou depois da Parada, estamos considerando cobrar o valor do m² apenas o custo com material, conforme tabela abaixo:

| TIPO DE ISOLAMENTO | PREÇO (MATERIAL) |
| --- | --- |
| Pu + Alumínio | R$ 286,65 |
| Pu + Inox | R$ 346,19 |
| Lã + inox | R$ 366,03 |

Os demais add-on, que no total ultrapassem 17% do valor acordado nessa proposta, apresentados durante ou depois da Parada, estamos considerando cobrar o valor do m² conforme tabela abaixo:

| TIPO DE ISOLAMENTO | PREÇO (TOTAL) POR M² |
| --- | --- |
| Pu + Alumínio | R$ 440,00 |
| Pu + Inox | R$ 549,50 |
| Lã + inox | R$ 581,00 |

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme contrato em vigor.

- VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Henrique Coutinho

Planejamento

Larissa Mesquita

Coordenação