Lauro de Freitas (BA), 09 de Agosto de 2021.

À

MONSANTO DO BRASIL LTDA

Rua Eteno, n.°5.001

Polo Petroquímico,

Camaçari (Ba)

CEP.: 42.810‐000

Ref.: Recapacitação térmica do Crossover Duct 30‐341

Att.: Sr. Charlles Rodrigo da Silva

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1054-HC /21  para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente à recapacitação térmica no Crossover Duct 30‐341 (fornecimento parcial dos materiais de aplicação), a ser executado nas dependências da Monsanto do Brasil, Camaçari (Ba):

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Fazer a substituição do revestimento fibroso no costado interno do Crossover Duct 30-341, com fornecimento total da Manta de Fibra Cerâmica, ficando de responsabilidade da contratante os pinos e arruelas de Hastelloy, para ancoragem do revestimento.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão-de-obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Fornecimento de Manta de Fibra Cerâmica (4") para o revestimento interno do Crossover Duct 30‐341;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, EPI´s e ferramentas dos nossos colaboradores;

- OBRIGAÇÕES DA MONSANTO

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

# Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM para execução dos serviços em espaço confinado, se necessário;

# Fornecimento de água potável, vestiários com armário e sanitários para os nossos funcionários;

# Fornecimento de energia elétrica 220 e 440V e apoio de eletricista;

# Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços;

  - Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

  - Remoção/recomposição dos pinos danificados no Crossover;

# Fornecimento e soldagem das âncoras refratárias.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18)

- PREÇO

O preço para recapacitação térmica do CROSSOVER DUCT 30‐341 será de R$ 83.119,91 (oitenta e três mil, cento e dezenove reais e noventa e um centavos), com fornecimento parcial dos materiais.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Henrique Coutinho

Analista de Engenharia