Lauro de Freitas (BA), 06 de Outubro de 2021

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Marcones Figueiredo

Ref.:  Mão de obra especializada

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1058-L/21 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil de reparo refratário, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Fornecimento de mão de obra especializada de 02 pedreiros lideres, 10 pedreiros refratáristas e 12 ajudantes, para prestação de serviço de Demolição com martelete pneumático dos revestimentos refratários dos equipamentos da Conversão (Resfriadores, fornos conversores, câmara de pó, poeira), conforme descrito abaixo:

- Limpeza do entulho de demolição, limpeza e organização da área da obra;

- Abastecimento de material refratário no interior do forno;

- Montagem refratária (moldados e monolíticos) conforme orientação da CONTRATANTE.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários ferramentas manuais e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Responsabilizar-se pela alimentação e transporte dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Coordenação da equipe e gerenciamento das atividades;

# Acesso a sanitário e refeitório;

# Fornecimento de observador de segurança, resgatista e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho, conforme NR-33 e NR-35.

- HORÁRIO DE TRABALHO

O trabalho será realizado em regime de revezamento de turnos ininterruptos de 8h, em 2 letras:

- 7:45 – 16:45;

- 16:00 – 00:00

Podendo alterar conforme solicitação da CONTRATANTE.

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O prazo de realização dos serviços será de 60 dias corridos.

OBS: Para mobilização e comprimento de todos os requisitos de segurança da Paranapanema, necessitamos de no mínimo 10 dias uteis, após a confirmação formal do pedido.

- PREÇOS

Nosso preço total será de R$ R$ 754.524,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais), para realização dos serviços em 60 dias.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita

Coordenadora de Obra