Lauro de Freitas (Ba), 20 de Julho de 2022.

À

UNIGEL

Rua Hidrogênio, s/nº 824 – Polo Petroquímico

Camaçari (BA)

At.: Sr. José Roberto Trentino

Ref.: MD - PRQ 150-50-002

Prezado (s) Senhor(es):

##### Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1090-WF-2022

Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviço montagem de revestimento com tijolo refratário para fornalha, dutos de interligação com a caldeira e base e ferrule entrada da caldeira, sem o fornecimento dos materiais de aplicação.

- ESCOPO

Revestimento tijolo refratário para fornalha, parede vector wall, dutos de interligação com a caldeira, base e ferrule entrada da caldeira.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Unigel, em suas últimas revisões;

  - Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Unigel, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Unigel em sua

última revisão;

# Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho;

# Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

  - Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos.

  - Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;

  - Fornecer andaimes estruturais caso necessário;

  - Fornecer e soldar as ancoragens do sistema refratário;

  - Fornecimento de todo material de aplicação.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prazo estimado para execução dos serviços é de 40 dias trabalhados.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 07:30 às 17:18.

- PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços supracitados é de R$ 982.352,11 (novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme medições mensais.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 05 (cinco) dias contados a partir da data de sua apresentação. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Wilian Fernandes

Engenheiro