Lauro de Freitas (Ba), 28 de Setembro de 2022.

À

CARBONOR SA

Rua João Ursulo, 640 parte - Polo Petroquímico, Candeias/BA – Cia Norte

At.: Sr. Carlos Marcio

Ref.: CGF-100-000-002 rev.00

Prezado (s) Senhor(es):

##### Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1109-WF-2022

Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviços de isolamento térmico dos tanques de armazenamento de soluções de processo V-107, V-108, V-161, do tanque de armazenamento de água desmineralizada quente V-110 e os 3 filtros de carvão ativado F-161 A/B/C da CARBONOR SA em Camaçari - Bahia com o fornecimento dos materiais de aplicação.

- ESCOPO

Serviços de aplicação de isolamento térmico em lã de rocha com espessura de 2” com acabamento em alumínio liso 0,7 à 1,0 mm com montagem de andaime.

2.1 ESCOPO EQUIPAMENTOS

Nota:

Mediante às condições verificadas em campo e prezando pela boa performance do material a ser aplicado, estamos considerando recuperação total do isolamento térmico para os itens 1,2,3 e 4 da tabela acima.

2.2 ESCOPO TUBULAÇÃO

Nota:

Não foram fornecidos os isométricos das tubulações, a metragem quadrada foi calculada em função das medidas informadas no memorial descritivo N°: CGF-100-000-002 rev.00. Assim, os acessórios de tubulação serão considerados conforme Critérios de medição tubulação abaixo. Caso a área calculada com acessórios ultrapasse a área informada na tabela acima, um aditivo será apresentado e os serviços serão realizados após a aprovação do mesmo.

- Critérios de medição tubulação:

O comprimento total será a soma dos trechos retos com as equivalências em metros lineares dos acidentes conforme critérios de equivalência relacionados abaixo:

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Carbonor, em suas últimas revisões;

  - Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Carbonor, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Carbonor em sua

última revisão;

  - Fornecer andaimes para as suas atividades, caso necessário;

  - Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI’s e ferramentas de sua propriedade;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas

pela contratada;

  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

  - Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos.

  - Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;

  - Fornecimento e instalação dos suportes necessários para fixação do Isolamento Térmico, como barras chata e pinos de ancoragens;

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estimamos um prazo de 50 dias para a execução de todo escopo.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 08:00 às 17:00.

- PREÇO

7.1 ISOLAMENTO TÉRMICO

O preço para execução dos serviços referente ao isolamento térmico dos itens supracitados é de           R$ 566.091,04 (Quinhentos e sessenta e seis mil, noventa e um reais e quatro centavos).

7.2 ANDAIME

O preço para execução dos serviços referente ao andaime dos itens supracitados é de                              R$ 335.753,22 (Trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos). O valor do andaime foi calculado com base no prazo de execução citado no item 5. Caso haja mudança no prazo de execução por motivos que fujam do controle da contratada, o mesmo poderá sofrer alterações.

O valor total da proposta é de R$ 901.844,26 (Novecentos e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

- GARANTIA

Os serviços objeto desta Carta Convite terão a garantia de 12 (doze) meses. Entretanto, não nos responsabilizamos por problemas não inerentes à instalação do isolamento térmico.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos mediante levantamentos, em períodos mensais, das quantidades efetivamente executadas e reunidas em boletins de medição de serviços previamente elaborados, para pagamento conforme apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços com vencimento de 30 dias.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Wilian Fernandes

Engenheiro