Lauro de Freitas (BA), 19 de Abril de 2024.

À

TIMAC AGRO

Endereço: Rodovia BA – 512 Rua Alfa , Camaçari (Ba)

CEP: 42.850‐000

At.: Sra. Ana Paula Dente e Bárbara Santos

Ref.: Recapacitação Térmica da Fornalha de cavaco

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1204‐WF/24 Opção 01 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da TIMAC AGRO, localizado em Candeias (Ba):

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

# 2.1 OPÇÃO 01: Conforme tabela abaixo

# REFRATÁRIO

# ISOLAMENTO TÉRMICO (externo)

# 2.2 OPÇÃO 02: Conforme tabela abaixo

# REFRATÁRIO

# ISOLAMENTO TÉRMICO (externo)

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

# OBRIGAÇÕES DA TIMAC AGRO

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 45 dias.

# PREÇO

# 7.1 OPÇÃO 01: Conforme tabela abaixo:

- REFRATÁRIO

- ISOLAMENTO

Nosso preço total para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha de Cavaco conforme  Opção 01 é de R$ 186.557,81(cento e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos).

# 7.2 OPÇÃO 02: Conforme tabela abaixo:

- REFRATÁRIO

- ISOLAMENTO

Nosso preço total para execução dos serviços de Manutenção da Fornalha de Cavaco conforme  Opção 02 é de R$ 118.926,16(cento e dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e vinte e seis centavos).

Observação:

Em nossos valores não está incluso prêmio de parada, caso os mesmos ocorram, serão apresentados à Timac.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

Os prazos serão definidos mediante às liberações da TIMAC.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro