Lauro de Freitas (Ba), 06 de junho de 2024

À

# Dow Brasil S.A

Endereço, Rodovia Matoim, rotula 03, S/N,0, ZIP/CIA.

CEP.: 43813-000

Cidade: Candeias (BA)

At.: Srº Yan Santos,

Ref.: Serviços de remoção e aplicação de isolamento térmico na torre AR-22-A, localizado na planta PO/PG na Dow Aratu em Candeias.

Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1220-TS-2024 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil para remoção total do isolamento térmico e aplicação do isolamento térmico na torre AR-22-A, com fornecimento de todo material de aplicação, localizado na planta PO/PG do site Dow Aratu.

- ESCOPO

2.1 Remoção do isolamento térmico total do equipamento;

2.2 Instalação de barras chata em inox para sustentação da chapa de proteção;

2.3 Aplicação do isolamento térmico, fixado com cinta e selo inox de ¾’’;

2.4 Fabricação e instalação da chapa de proteção em inox, utilizando rebite e parafuso inox com arruela de Neoprene; em conformidade com os Spec Dow (G15S-4002-00 / G15S-1002-00)

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social      referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

3.2 Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

3.3 Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-20, NR-33 e NR-35, e quais mais forem necessários

3.4 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

3.5 Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

3.6 Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

3.7 Fornecimento de todo ferramental necessário para realização dos serviços;

3.8 Fornecimento de todo material de aplicação de Isolamento Térmico;

3.9 Fornecimento de refeição (empresa responsável Massa) e transporte para os colaboradores.

- OBRIGAÇÕES DA DOW ARATU

4.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

4.3 Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);

4.4 Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço;

4.5 Fornecimento de mão de obra para soldagem das barras de sustentação do revestimento metálico (caso seja necessário)

- HORÁRIO DE TRABALHO

  - Os trabalhos serão executados em regime administrativo de segunda a sexta-feira, das 07:10 as 17:15hs.

- PREÇO

6.1 Nosso preço para os serviços de remoção e aplicação do isolamento térmico na torre AR-22-A será de R$367.321,03 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Três Centavos)

5.2 Nosso preço para o fornecimento e instalação de barras de sustentação do revestimento metálico será de R$45.340,69 (Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme contrato em vigor.

Código de faturamento: 07.02

- GARANTIA

12 meses

- VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Tiago Santos

Técnico em Edificações