Lauro de Freitas ( Ba ), 18 de junho de 2024

À

TIMAC AGRO

Rua Alfa,

Polo Petroquímico

Camaçari (Ba)

CEP: 42.810-290

At.: Sr.Carlos Vinicios Ferreira

Ref.: Manutenção de Revestimento Refratário – Forno Mannheim – Unidade SOP.

Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1223-ZB-2024-Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a

instalação de revestimento refratário, sem o fornecimento dos materiais de aplicação em exceção das madeiras para formas de escoramento, na área interna da BAUMINAS, localizado em Camaçari (Ba):

- ESCOPO

- DEMOLIÇÃO E "BOTA‐FORA" DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO EXISTENTE (constituído de tijolos refratários, concreto refratário, manta de fibra cerâmica, tijolos civis);

- INSTALAÇÃO DE TIJOLOS REFRATARIO, ISOLANTES E CIVIL CONFORME INDICADO NA PROPOSTA TÉCNICA;

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão-de-obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;

  - Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado (NR‐33);

  - Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação

  - Fornecimento de todo material que será executado na carpintaria (montagem de formas):

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - Fornecimento de caçambas estacionarias próximo ao local da atividade;

  - Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - Disponibilizar para a contratada caminhão munck para transferência de materiais e equipamentos;

  - Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

  - Fornecimento de todo o material refratário (Tijolos, argamassa, concreto);

  - Remoção da estrutura metálica interna do forno em questão (agitador / braço mecânico);

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução será de 42 (quarenta) dias de serviços.

Estamos considerando a Jornada diária de 8,8 horas de trabalho em regime administrativo de

segunda a sexta feira a se iniciar as 07:30 até as 17:18, totalizando 44 horas semanais e 176 horas mensais.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo.

- PREÇO

- Nosso preço total para execução dos serviços de refratário é de R$ 978.909,39 (novecentos e setenta e oito mil, novecentos e nove reais e trinta e nove centavos).

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será́ efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 21 dias.

- GARANTIA

Comprometemo-nos a fornecer uma garantia abrangente de 12 meses para todos os serviços refratários prestados. Esta garantia cobre quaisquer defeitos decorrentes do assentamento, montagem e assegura que qualquer problema identificado será prontamente corrigido sem custos adicionais.

Adicionalmente, incluímos em nossa proposta uma visita de avaliação técnica programada para ocorrer 6 meses após a conclusão e entrega do serviço. Esta avaliação tem como objetivo inspecionar e confirmar a integridade e o desempenho do sistema refratário instalado, garantindo assim a satisfação contínua do cliente com o trabalho realizado.

Estamos confiantes na qualidade e na durabilidade dos nossos serviços e está garantia reflete nosso compromisso com a excelência e a confiança dos nossos clientes.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Nome : Wilian Fernandes

Função: Engenheiro