Lauro de Freitas (BA), 17 de Outubro  de 2024.

À

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A

Rodovia BA 099 ‐ KM 20 Abrantes

Camaçari (Ba)

At.: Sr. Otanildo Oliveira

Ref.: Substituição parcial de tijolos antiácidos da torre de lavagem de gases c-1160

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC-1261-WF-2024 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de substituição parcial de tijolos antiácidos da torre de lavagem de gases C-1160 na área interna da Tronox Pigmentos do Brasil S/A, sem fornecimento de materiais conforme definido na Especificação Técnica ET- 041.24 rev 00 , de acordo com o seguinte:

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO

Executar a substituição dos trechos de tijolos antiácidos da torre de lavagem C-1160 conforme o passo a passo abaixo:

Quantitativos previstos:

- Demolição mecanizada: 2,97m³

- Assentamento de tijolos: 39,13m²

Demolição de tijolos antiácidos das áreas recomendadas:

- Substituição de duas de tijolos da área do piso sendo observados pelo time de inspeção Tronox a integridade das demais camadas inferiores;

- Substituição total dos tijolos da catedral;

- Recomposição da fiada de tijolos conforme indicação fotográfica;

- Recomposições pontuais em 02 áreas com recomendações de caldeiraria;

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TRONOX;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - -    Elaborar um cronograma da obra, histograma da mão de obra, histograma de equipamentos, detalhamento analítico da obra e estrutura analítica da obra (EAP);

  - ‐    Fornecimento de exaustor / ventilador para utilização em espaço confinado;

  - -     Fornecer ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA‐BA.

  - -  Temos pleno entendimento das Especificações Técnicas conforme definido nas Especificações Técnicas ET- 041.24 rev 00, em sua última revisão e seus respectivos  documentos associados;

  - Os serviços de Caldeiraria, Jateamento Abrasivo, Pintura Industrial, fornecimento e montagem de andaimes, não foram contemplados nesta Proposta Comercial;

  - O nosso regime de tributação ao qual o CNPJ de numero 01.974.371/0001-37 está vinculado é: Lucro Presumido;

  - Fornecimento de mesa cambota com macacos necessários à fixação dos anéis, de acordo com a Especificação Técnica;

  - Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

# OBRIGAÇÕES DA TRONOX

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Aprovar diariamente o R.D.O. (Relatório Diário de Obras) de ocorrências  apresentado pela RISOTERM;

  - Fornecimento de local para armazenamento e "Bota‐fora" do material removido durante a demolição (caçambas);

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

  - Fornecimento dos materiais de aplicação.

- PLANEJAMENTO EXECUTIVO / FINANCEIRO

Adotamos o período de execução apresentado na figura abaixo, para elaboração do nosso planejamento inicial, assim como composição do orçamento dessa proposta.

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo de seg à sex no horário de 06:48hs as 17:00hs.

# PREÇO

O valor global para execução dos serviços de substituição parcial de tijolos antiácidos da torre de lavagem de gases C-1160 será́ de R$ 225.711,02 (Duzentos e vinte e cinco mil, setecentos onze reais e dois centavos).

7.1 TABELA DE VALORES UNITÁRIO

Caso aplicável, um aumento do escopo estimado acima, o adcional será cobrado mediante medição em campo utilizando os valores da tabela à seguir:.

# GARANTIA

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento do Calcinador e seus periféricos por um período de 12 meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, por razões não inerentes ao assentamento.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Att,

Wilian Fernandes

Engenheiro