Maceió (AL), 13 de novembro de 2024.

À

Origem Energia Alagoas S.A

# Rodovia 316, acesso – Fazenda Lamarão, s/n Zona Rural,

# Município de Pilar/AL

# CEP: 57150-000

At.: Sra. Lais Bicalho

Ref.: Serviço de Isolamento Térmico

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Comercial PC-1276-HC-2024 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para serviço de Isolamento Térmico no âmbito da Origem Energia, na estação de Furado, no estado de Alagoas.

# ESCOPO

Remoção e Recomposição de 100% do isolamento térmico nos equipamentos V-123301 e V-123303, com fornecimento de todo material de aplicação (Manta de fibra cerâmica, chapa lisa de alumínio 1,0mm e acessórios).

# A EMPRESA

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação e transparência;

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de programações em regime de urgência e emergência.

  - CLIENTES E CONTRATOS

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Dow Química, Timac Agro, Ultracarco, Acelen, Petrobras UN-ES (Rio de Janeiro e Espirito Santo), Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil.

# SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência operacional, certificados pela BUREAU VERITAS:

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo:

- MQ – Manual da Qualidade - 01;

- PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04;

- PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12;

- PR – Procedimento Risoterm – 7.

- IT – Instrução de Trabalho - 11;

- A – Andaime;

- E – Equipamento;

- I – Isolamento;

- R – Refratário.

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer toda mão de obra especializada, inclusive supervisão, à fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo Prêmio de Parada, quando aplicável;

  - Retirar das dependências da ORIGEM qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

  - Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, nas ultimas revisões, independente da revisão do momento da contratação, vigentes nas dependências da ORIGEM;

  - Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos

serviços;

  - Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35, e quais mais forem necessários, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação, com suas devidas manutenções;

  - Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

  - Responsabilizar-se pela alimentação dos nossos colaboradores diretamente com a empresa MH, em local disponibilizado pela Origem;

  - Fornecimento de todos materiais de aplicação, incluindo os acessórios, como: cinta, selo, arame, rebite, selante não secativo entre outros necessários;

  - Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

# OBRIGAÇÕES DA ORIGEM

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - Fornecer energia elétrica, nos locais dos serviços;

  - Acesso a vestiário, sanitário e refeitório;

  - Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas e/ou Big Bag’s;

  - Fornecer e instalar sistema de iluminação, exaustão, ventilação, equipamentos de monitoramento de gases, explosividade, observador de segurança/vigia e equipe de resgate para acompanhamento e controle de acesso em espaço confinado, conforme requisitos da NR-33, quando necessário;

  - Fornecer EPI’s especiais a exemplo de roupa nomex, tyvec e máscara full-face, seaplicável;

  - Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços.

  - Remunerar eventuais horas ociosas após 1 hora de atraso nas liberações dos serviços, cancelamentos ou reprogramações de serviços em curso, bem como impedimentos de acesso decorrente de condições operacionais da unidade industrial e atuações sindicais que representam a Contratante, desde que seja comunicado à Contratante no momento da ocorrência, devendo ainda ter esta comunicação formalizada no mesmo dia.

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 17:18

Para os serviços executados nas instalações da CONTRATANTE fora do horário e períodos acima mencionados, deverão ser solicitados e aprovados via e-mail, com novo orçamento.

# PRAZO

O prazo estimado para realização dos serviços será apresentado posteriormente através de cronograma detalhado.

# PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços de aplicação de isolamento térmico na Origem Energia, será de R$ 23.699,59 (Vinte e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Segue abaixo planilha com detalhamento do levantamento realizado, utilizado para composição do preço:

PLANILHA DE PREÇOS – SERVIÇOS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM EQUIPAMENTOS – ORIGEM UPGN – PILAR (AL)

NOTA 01: As áreas foram levantadas em visita de campo na estação de Furado.

# TABELA DE PREÇO UNITÁRIO PARA SERVIÇOS EXTRA

# Para qualquer outro serviço fora do escopo previamento acertado, à Origem Energia pagará à Contratada os valores conforme Preço unitário abaixo, mediante aprovação por e-mail:

| # TIPO DE SERVIÇO | # UNIDADE | # PREÇO UNITÁRIO |
| --- | --- | --- |
| # Isolamento térmico com fibra cerâmica para alta temperatura | # M³ | # R$ 13.307,591 |
| # Isolamento térmico com PU Injetável para baixa temperatura | # M³ | # R$ 12.638,71 |
| # Substituição de Fireproofing | # M³ | # R$ 104.860,00 |

# CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Estamos prevendo o pagamento em até 30 dias após a emissão da NF.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta          convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Henrique Coutinho

Coordenador Operacional