	[image: image2.emf]
	FORMULÁRIO
	FO.001.PQR.004

Revisão: 01

	
	PROPOSTA COMERCIAL
	



Lauro de Freitas (Ba), 15 de Abril de 2025.
À 

IBRAME
Rua Tonino Bargi, 308 Jardim Itatiaia,
CEP 27580-000 
At.: Junio Célio Leles
Ref.: Serviço de Revestimento refratário no forno de Refino
Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Comercial PC-1319-LM-2025 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte: 
1. OBJETO

A presente proposta tem por objetivo os serviços de revestimento refratário no forno de Refino nas dependências da Ibrame, sem fornecimento de materiais de aplicação e acessórios, conforme descritivo a seguir. 
2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Serviço de remoção e aplicação de revestimento refratário em parte da abobada do forno de Refino, região 01,  conforme croqui abaixo:
[image: image1.png]1. Regido com incidéncia de chamas entre os tijolos
2. Regido que foi reformada em Janeiro 2025
Porta Porta

Escorificagdo Carregamento

Porta
Inspegdo

Queimador
principal

Saida de gases

Lancetas Furo de corrida




3. A EMPRESA

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação e transparência;

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de programações em regime de urgência e emergência;
Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável atendimento e competitividade.

4. EXPERIÊNCIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Possuímos sólida relação comercial de longa duração com o grupo Braskem, Acelen, Dow Química, Timac Agro, Petrobras, Paranapanema, bem como com outros grandes contratantes de atuação Nacional do ambiente industrial (segmento químico e petroquímico, offshore, papel e celulose, siderurgia, naval, mineração, etc) e construção civil. 
4.1 PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

· DOW BRASIL S.A. PERÍODO

Período: Desde 2004

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva,  Revestimento Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de Aratu e Ilha de Matarandiba).

· BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01) 

PERÍODO: Desde 2006
ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL).

· TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS) 

PERÍODO: Desde 2017

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas).
· ACELEN 

PERÍODO: Desde 2023
ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico nas unidades da REFMAT em São Francisco do Conde.
5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência operacional, certificados pela BUREAU VERITAS (certificado, em anexo);

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo:

· MQ – Manual da Qualidade - 01;

· PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04;

· PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12;
· PR – Procedimento Risoterm - 7;
· IT – Instrução de Trabalho - 11;

· A – Andaime;

· E – Equipamento;

· I – Isolamento;

· R – Refratário.

6. SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA
O Sistema de Gestão de SSMA, a Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e  é baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional), na conscientização dos nossos colaboradores, resultando de forma efetiva na excelente estatística. 

Como ações do no programa realizamos;

· DDS - pelos lideres;
· Auditoria de PT;
· Diálogos Comportamentais;

· Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança;

· Plano Anual de Treinamento;
· Plano de Manutenção e Calibração dos equipamentos;

· Campanhas de Segurança;
· Reconhecimento de segurança da equipe;
· Campanha Novatos:
· Programa Padrinho.
6.1 TREINAMENTO DE SSMA 

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o colaborador às condições de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração listada abaixo:

· Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35;

· Treinamento sobre Conservação Auditiva e Proteção Respiratória;

· Treinamento sobre Ergonomia; 

· Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s;

· Teste de Ensaio de Vedação de Respirador;

· Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos;

· Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO;

· Treinamento de Análise de Risco;
7. ESTRUTURA DE APOIO 

Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio:

· Máquinas para corte de tijolos refratários;

· Misturadores de argamassa;

· Marteletes Elétrico e acessórios;

· Serra Circular/ Serra Tico-tico;

Ferramentas Manuais diversas como: colher de pedreiro, martelo, macete de borracha, ponteiro, talhadeira, pá, enxada, carro de mão, carro plataforma, masseira, balde, serrote, entre outros.

Todos os equipamentos/ ferramentas a serem utilizados irão estar em perfeito estado de conservação, com suas devidas manutenções e check list. 
8. OBRIGAÇÕES RISOTERM

8.1 Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
8.2 Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 
8.3 Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Ibrame, em suas últimas revisões; 
8.4 Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
8.5 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores; 
8.6 Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho; 
8.7 Emissão de Data Book Final;
9. OBRIGAÇÕES DA IBRAME
9.1      Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo; 
9.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
9.3 Descarte dos resíduos gerados do refratário;
9.4 Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços;

9.5 Fornecimento de todos os materiais de aplicação;
9.6 Fornecimento de equipamento de e iluminação, ventilação/exaustão para trabalho em espaço confinado, quando aplicável;
9.7 Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;
9.8 Fornecer pontos de energia para execução das atividades;

10. HORÁRIO DE TRABALHO 
Os serviços serão desenvolvidos no horário de 07:30 às 17:30, de segundas às sábado.  

11. PRAZO 
O serviço será executado entre os dias 22 a 29 de abril de 2025.
12. PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$ 237.500,00 (duzentos e trinte e sete mil, quinhentos reais).
O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 30 dias. 

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

 Atenciosamente,

Larissa Mesquita
Diretora Operacional

Página 2 de 2
Rua Araponga, n° 163. Loteamento Varandas Tropicais. Quadra 03 Lote 05,
 Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba | CEP: 42701-330.
Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br

[image: image2.emf]_1639489527.unknown

