Lauro de Freitas (BA), 22 de Maio de 2025.

À

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A

Rodovia BA 099 ‐ KM 20 Abrantes Camaçari (Ba)

At.: Sr. Armando Machado

Ref.: Recapacitação térmica do Revestimento Refratário da câmera de combustão do  F‐1101_Serviço adicional

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1329‐WF/25 rev 00

paraprestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário da câmara de combustão do  F-1101 na área interna da Tronox Pigmentos do Brasil S/A, sem fornecimento de material, conforme de acordo com o seguinte:

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO ITEM 01

Montagem dos tijolos isolantes e tijolos refratários na geratriz superior da câmara de combustaão do   F-1101.

ITEM 02:

Equipe noturna para conclusão da montagem dos tijolos  do anel de barragem pós instalação da virola.

# PREMISSAS:

# Instalação da virola após a conclusão dos serviços de refratário na câmara de combustão;

# Liberação de acesso de colaboradores Risoterm de forma emergencial para composição das equipes.

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais

referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TRONOX;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;

3.7 -	Fornecer ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA‐BA;

3.8-  O nosso regime de tributação ao qual o CNPJ de numero 01.974.371/0001-37 está vinculado

é: Lucro Presumido;

3.9- Fornecimento de mesa cambota com macacos necessários à fixação dos anéis;

  - Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura

(NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação;

# OBRIGAÇÕES DA TRONOX

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Aprovar diariamente o R.D.O. (Relatório Diário de Obras) de ocorrências apresentado pela RISOTERM;

  - Fornecimento de local para armazenamento e "Bota‐fora" do material removido durante a

demolição (caçambas);

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - ‐	Fornecimento de água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista dedicado ao projeto em todos os turnos ;

  - Fornecer compressor elétrico;

  - Fornecimento de empilhadeira dedicada aos serviços de refratário em todos os turnos;

  - Fornecimento de exaustor / ventilador para utilização em espaço confinado;

  - Fornecimento de macaco hidráulico;

  - Jateamento Abrasivo;

  - Limpeza e descontaminação do resíduo depositado sobre os tijolos a serem removidos;

  - Demolição e limpeza total da area;

# PLANEJAMENTO EXECUTIVO

# Prazo estimado de 6 dias de trabalho.

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados de seg à dom em horário estendido.

# PREÇO

ITEM 01:

Nosso valor para os serviços mencionados no Item 01 é de R$ 149.302,40 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos) conforme memorial abaixo:

.

ITEM 02:

Nosso valor para os serviços mencionados no Item 02 é de R$ 18.985,55 (Dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) conforme memorial abaixo:

VALOR TOTAL: R$ 168.287,95

(Cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e  cinco centavos)

# CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Faturamento em 30 dias.

# GARANTIA

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento do Calcinador e seus periféricos por um período de 12 meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, por razões não inerentes ao assentamento.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Att,

Wilian Fernandes Engenheiro