Lauro de Freitas (BA), 18 de Agossto de 2025.

À

OLEOQUÍMICA IND. E COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Rua Benzeno, n.˚ 1.065

Polo Petroquímico de Camaçari

Camaçari ‐ Bahia

CEP: 42.810‐000

At.: Sr. Marco Antônio

Ref.: Recomposição de revestimento refratário na B-6360

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC-1343-WF-2025 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a aplicação de revestimento refratário do superaquecedor e radiante, sem fornecimento dos materiais de aplicação, na área interna da OLEOQUÍMICA, localizado em Camaçari (Ba):

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

# SUPERAQUECEDOR

- Demolição e aplicação de concreto refratário na região para retirada e instalação do radiante.

# RADIANTE

# Aplicação de concreto refratário sem fornecimento de material.

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Oxiteno;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - ‐	Fornecer materiais de consumo e aplicação;

  - ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - ‐	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação;

  - Fornecimento das ancoragens.

# OBRIGAÇÕES DA OLEOQUÍMICA

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - ‐	Instalação de ancoragens;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

  - Fornecimento de máquina de carga para movimentação e giro das peças;

  - Apoio de andaime para escoramento durante a execução das atividades;

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (seg à sex 07:30 às 17:18).

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 30 dias.

# PREÇO

Nosso valor para os serviços de Aplicação de revestimento refratário sem fornecimento de material conforme escopo descrito no item 2 é de R$ 344.179,67 ( Trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro