Lauro de Freitas (BA), 13 de Julho de 2018

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Diego Orge

Ref.:  Mão de obra especializada

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-883-L/18 rev 01  para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil de reparo emergencial de refratário, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Fornecimento de mão de obra especializada, marteleteiro e pedreiro, para prestação de serviço de Demolição e aplicação de revestimento refratário, com uso de martelete pneumático.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Responsabilizar-se pela alimentação dos nossos colaboradores;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento de Resfriamento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as atividades;

# Acesso a sanitário, vestiário e refeitório;

# Disponibilização de sala para apoio administrativo;

# Fornecimento de observador de segurança, resgatista e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho, conforme NR-33 e NR-35;

# Fornecimento de todos os equipamentos necessários, incluindo martelete pneumáticos e ponteira.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços dos marteleteiro serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário de turno rotativo, 04 letras, 24h, incluindo sábados, domingos feriados, respeitando a folga obrigatória.

Para os pedreiros os serviços serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em turno estendido (7:30 às 18:30), respeitando a folga obrigatória.

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

Para os serviços dos do marteleiros o prazo será de 10 dias para os serviços.

Para os serviços dos pedreiros o prazo será de 12 dias

- PREÇOS

Nosso preço total para fornecimento de 5 (cinco) marteleteiro e 6 (seis) pedreiros com desconto comercial será de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais).

OBS: Na composição dos preços não estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil.

Para serviços fora do escopo, propomos os valores de H/H por função, conforme tabela a baixo:

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita

Diretor