Lauro de Freitas (BA), 08 de Agosto de 2018

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Jose Amilton

Ref.:  Mão de obra especializada

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-886-L/18 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil de reparo refratário, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Fornecimento de mão de obra especializada de 08 pedreiros, 06 marteleteiros e 06 ajudantes, para prestação de serviço de Demolição e aplicação de revestimento refratário no Conversor 01.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Responsabilizar-se pela alimentação dos nossos colaboradores;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento de Resfriamento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as atividades;

# Acesso a sanitário, vestiário e refeitório;

# Disponibilização de sala para apoio administrativo;

# Fornecimento de observador de segurança, resgatista e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho, conforme NR-33 e NR-35;

# Fornecimento de todos os equipamentos necessários, incluindo martelete pneumáticos e ponteira.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário de turno rotativo,

04 letras, 24h, incluindo sábados, domingos feriados, respeitando a folga obrigatória.

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O prazo de realização dos serviços será de 20 dias para os serviços.

- PREÇOS

Nosso preço total, para fornecimento de 08 pedreiros, 06 marteleteiros e 06 ajudantes será de R$ 324.811,77 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos).

OBS: Na composição dos preços não estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil.

7.1 SERVIÇOS EXTRA

Para serviços fora do escopo, propomos os valores de H/H por função, conforme tabela a baixo:

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita

Coordenadora de Obra