

Lauro de Freitas (BA), 16 de novembro de 2018

À

**BARRY CALLEBAUT BRASIL**

Rua das Indústrias, S/N, Centro Industrial Itabuna CEP: 45613 ‐078

**At.:** Sr. Felipe Oliveira

**Ref**.: Serviço de Isolamento Térmico

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V .Sr.ª‐, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta **PC‐896‐J‐18** para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO:

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a reforma de todo o refratário na câmara de combustão do Torrador de NIBS H‐18100, com fornecimento parcial dos materiais de aplicação, na obra da BARRY CALLEBAUT, localizado no centro industrial de Itabuna (Ba):

# ESCOPO

* 1. Remoção e aplicação de módulos da câmara de combustão e do duto de ligação;
  2. Fornecimento de 50 suportes para fixação dos módulos;

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

* 1. Fornecer toda mão‐de‐obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;
  2. Responsabilizar ‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais

referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

* 1. Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da BARRY CALLEBAUT:

Loteamento Jardim Belo Horizonte, Lote 20, Quadra 07 • Pitangueiras CEP: 42.700‐000 • Lauro de Freitas (Ba) • Telefax : + 55 713379‐6644

Página: 1 de 2



* 1. Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR35);
  2. Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
  3. Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante;
  4. Fornecer Relatório Final dos Serviços, com os respectivos registros e certificados de materiais (02 copias em papel e 01 em meio magnético);
  5. Fornecimento de 50 suportes para fixação dos módulos

# OBRIGAÇÕES DA BARRY CALLEBAUT

* 1. Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;
  2. Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
  3. Fornecimento de pinos de aço para fixação;
  4. Fornecer um soldador com eletrodo para solda dos pinos dos módulos e da fixação dos pinos;
  5. Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários; 4.6‐ Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços,

quando solicitado;

4.7‐ Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista.

# S. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 15 dias.

# PREÇO

O preço Global dos serviços é de R$ **49.751,00** (Quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um mil reais).

# PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados com jornada de trabalho estendida de 10 horas,com prazo de execução de 2,5 dias.

Atenciosamente,

# Eng. Paulo Mesquita

Diretor

Loteamento Jardim Belo Horizonte, Lote 20, Quadra 07 • Pitangueiras Página: 2 de 2 CEP: 42.700‐000 • Lauro de Freitas (Ba) • Telefax : + 55 713379‐6644