Lauro de Freitas (BA), 08 de Abril de 2019

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Carlos Oitaven

Ref.:  Mão de obra especializada

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-945-L/19 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil de reparo refratário, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Fornecimento de mão de obra especializada de 12 marteleteiros e apoio de 01 Téc. De segurança, para prestação de serviço de Demolição de revestimento refratário no Conversor 03, conforme descrito abaixo:

- Demolição e limpeza de revestimentos refratários dos fornos da Conversão;

- Demolição e limpeza interna de Resfriadores da Conversão;

- Demolição e limpeza de crostas de cobre nos pisos, estruturas, paredes, equipamentos diversos.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Responsabilizar-se pela alimentação e transporte dos nossos colaboradores;

# Marteletes, ponteiras e todas as ferramentas necessárias para execução das atividades de demolição, inclusive os consumíveis (materiais de desgaste);

# Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento de Resfriamento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as atividades;

# Acesso a sanitário, vestiário e refeitório;

# Fornecimento de compressor de ar;

# Disponibilização de sala para apoio administrativo;

# Fornecer aos funcionários da Risoterm todos os EPE´s necessários à execução dos serviços, incluindo Solução Diphoterine em comodato, se aplicável;

# Fornecimento de observador de segurança, resgatista em todos os turnos de trabalho, conforme NR-33 e NR-35.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário de turno rotativo,

04 letras, 24h, incluindo sábados, domingos feriados, respeitando a folga obrigatória.

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O prazo de realização dos serviços será de 12 dias corridos.

OBS: Para mobilização e comprimento de todos os requisitos de segurança da Paranapanema, necessitamos de no mínimo 05 dias uteis, após a confirmação formal do pedido.

- PREÇOS

Nosso preço total será de R$ 266.436,93 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), para realização dos serviços em 12 dias.

OBS 01: Na composição dos preços não estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil.

OBS 02: Nos preços acima, não está incluso o custo com nenhum tipo de Máscara Facial Inteira.

7.1 SERVIÇOS EXTRA

Para serviços fora do escopo, propomos os valores de H/H por função, conforme tabela a baixo:

| H/H POR FUNÇÃO | VALOR |
| --- | --- |
| Encarregado | R$ 48,00 |

Utilizando os critérios dos fatores estabelecidos a baixo:

| FATORES PARA SERVIÇOS EVENTUAIS | FATOR |
| --- | --- |
| Fator de Correção 1 | 1,7 |
| Fator de Correção 2 | 2,0 |
| Fator de Correção 3 | 1,4 |

1) Fator de Correção 1 = Fator aplicado aos serviços realizados fora do horário adm, de segunda a sexta, após às 17:00 horas até as 22:00h.

2) Fator de Correção 2 = Fator aplicado aos serviços realizados aos sábados, domingos e feriados..

3) Fator de Correção 3 = Fator aplicado aos serviços realizados entre 22:00 horas de um dia e 05:00 horas do dia imediatamente posterior.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita

Coordenadora de Obra