Lauro de Freitas (BA), 21 de Agosto de 2019

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Diego Orge

Ref.:  Serviços de Revestimento Refratário na UAS (Unidade de Ácido Sulfúrico)

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-972-L/19 rev 01 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para manutenção programada na Unidade de Ácido Sulfúrico (UAS), localizado na área interna da Paranapanema S/A, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Demolição e Montagem de revestimento refratário/antiácido conforme descrito abaixo:

- Tanque 1102 - Completo;

- Torre 1104 - reparo do bocal de entrada e bocal de saída;

- Torre 1104: manutenção externa com injeção de resina (Novolack) mediante inspeção – Não estamos contemplando valores para essa atividade, uma vez que nossa empresa não possui tecnologia para realizar essa atividade.

- Pingadeira da torre 1104-  Reparo do bocal e rejuntamento em volta da pingadeira;

- Fornalha-  Reparo parcial da cabeceira e cilindro.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo os quesitos de prêmio de parada;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário;

# Responsabilizar-se pelo transporte  e alimentação dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo contratado e qualidade conforme descrito no projeto;

# Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, misturador de concreto, marteletes, ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos serviços de Refratário;

# Fornecer equipamento e mão de obra de movimentação horizontal e vertical: (caminhões e empilhadeiras);

# Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes pneumáticos (com potência similar ou superior ao T-21 e T-41;

# Fornecimento de técnico de segurança em todos os turnos de trabalho;

# Fornecimento de compressor de ar (abastecido) para os serviços de refratário;

# Disponibilizar um planejador, em 45 dias de antecedência, para elaboração do cronograma, onde juntamente com a equipe da Paranapanema revisar as interferências com as atividades do escopo;

# Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, relatórios de não conformidade e outros.

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços;

# Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e contrato);

# Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço;

# Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga, exclusivo para as atividades do refratário;

# Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária;

# Fornecimento de pontos de água;

# Acesso a sanitário e refeitório;

# Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;

# Fornecer roupa antiácida, máscara full-face, Solução Diphoterine em comodato;

# Fornecimento dos materiais de aplicação de refratário;

# Serviço de resgatista e toda a estrutura para liberação da documentação de PTs e de permissão de acesso ao espaço confinado (PECs);

# Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga, exclusivo para as atividades do refratário;

# Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido dos equipamentos.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de Revestimento Refratário na UAS serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em dois turnos estendido (7:30 às 18:30 e 18:30 às 05:30).

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O Projeto deve ser realizado na CONTRATANTE na Parada Programada de 01 outubro de 2019.

O prazo será de 20 dias ininterruptos, conforme descrito abaixo:

| TQ 1104 |  |
| --- | --- |
| Resfriamento | 05 |
| Aquecimento | 03 |
| Execução atividade | 12 |

| TORRE 1104 |  |
| --- | --- |
| Resfriamento | 05 |
| Aquecimento | 03 |
| Execução atividade | 12 |

| FORNALHA |  |
| --- | --- |
| Resfriamento | 05 |
| Aquecimento | 03 |
| Execução atividade | 12 |

- PREÇOS

Nosso preço total para execução dos serviços do Revestimento Refratário na UAS será de           R$   1.780.585,66  (um milhão e setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Sendo R$ 650.000,00 para o serviço da Torre 1104, R$ 880.585,66 para o serviço do Tanque 1104 e R$ 250.000,00 para o serviço da Fornalha.

OBS 01: Na composição dos preços da UAS estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil.

- GARANTIA

# A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento dos equipamentos. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao assentamento.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita

Diretor