Lauro de Freitas (Ba), 25 de Novembro de 2019.

À

# Dow Brasil S.A

At.: Gerson Leite

Ref.: Serviços de Isolamento Acústico dos Compressores (CC-501A e CC-501C) na Dow Brasil S.A

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-977-DC-19 rev 01 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de Isolamento Acústico dos Compressores, nas instalações da Dow Brasil S.A, localizado em Candeias-Ba, conforme descritivo a seguir:

- ESCOPO

  - Fornecimento dos materiais de aplicação e execução da primeira etapa, do Sistema de Isolamento Acústico dos Compressores (CC-501A e CC-501C), conforme os seguintes itens listados na tabela abaixo:

  - Fornecimento dos materiais de aplicação e execução da segunda etapa, do Sistema de Isolamento Acústico dos Compressores (CC-501A e CC-501C), conforme os seguintes itens listados na tabela abaixo:

- NÍVEL DE RUÍDO

O Sistema de Isolamento Acústico proposto pela Risoterm, tem como finalidade proporcionar uma atenuação sonora para atender o limite de tolerância da NR-15. Após a realização completa do Sistema de Isolamento Acústico (etapas 01 e 02), o ruído gerado pelos Compressores (CC-501A e CC-501C) não excederá o nível de ruído de 85dB, medidos na faixa amarela (demarcação existente no chão, que torna obrigatório o uso de EPI´s para acessar a área operacional).

Em Julho de 2019, foi realizado medições de NPS na área e foi registrado o nível de ruído de 91dB, na referente faixa.

Conforme solicitado pelo contratante, o Sistema foi dividido em duas etapas. Está presente proposta comercial comtempla a Etapa 01, que irá proporcionar uma atenuação sonora de 3dB, e também a Etapa 02, que irá proporcionar uma atenuação sonora de 4dB.

A execução das duas etapas citadas acima, compreende o sistema de isolamento acústico completo, com atenuação sonora total de 7dB, que irá atender o parâmetro da NR-15.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer projeto executivo de acordo com as normas, especificações e desenhos aprovados pela contratante;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social      referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

  - Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-35, e quais mais forem necessários;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

  - Fornecimento de todo ferramental necessário para realização dos serviços;

  - Fornecimento de todo material de aplicação de Isolamento Acústico;

  - Fornecimento de refeição e transporte para os colaboradores.

- OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);

5.4  Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

  - Fornecimento de observador de segurança e equipe de resgate para execução dos serviços (quando seja necessário);

  - Apoio para solda e pintura do suporte auxiliar da cobertura;

  - Apoio para solda e pintura das estruturas metálicas dos pilares;

  - Fornecimento e execução de uma base de concreto em todo perímetro da Barreira Acústica, com espessura de 180mm e dimensões de acordo com o projeto executivo;

  - Relocar e ajustar tubulações que interferem na montagem do sistema de isolamento acústico (caso seja necessário).

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime ADM, de segunda à sexta.

# PRAZO DE FABRICAÇÃO

7.1  O prazo para Etapa 01 será de 40 (quarenta) dias.

7.2  O prazo para Etapa 02 será de 45 (quarenta e cinco) dias.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1  O prazo para Etapa 01 será de 30 (Trinta) dias.

8.2  O prazo para Etapa 02 será de 30 (Trinta) dias.

- PREÇOS

9.1 O nosso preço para execução da primeira etapa, do Sistema de Isolamento Acústico dos Compressores (CC-501A e CC-501C), com fornecimento de materiais, será no total do valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) conforme a descrição abaixo:

- Sistema de Isolamento acústico do equipamento Compressor (CC-501A), valor é R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais);

- Sistema de Isolamento acústico do equipamento Compressor (CC-501C), valor é R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais);

- Sistema de Isolamento acústico para cobertura, valor é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

9.2 O nosso preço para execução da segunda etapa, do Sistema de Isolamento Acústico dos Compressores (CC-501A e CC-501C), com fornecimento de materiais, será no total do valor de R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais).

9.3 O nosso preço para execução do Sistema completo do Isolamento Acústico (Etapas 01 e 02) dos Compressores (CC-501A e CC-501C), com fornecimento de materiais, será no total do valor de R$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais).

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme contrato em vigor.

- VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita

Coordenação