Maceió ( AL ), 04 de Agosto de 2020

À

COMPASS MINERALS

Rodovia PE 41 s/n

CEP.: 57.160-970

Igarassu (PE)

At.: Sr.Alexandre Imbelloni

Ref.: Serviços de Isolamento Térmico em Linhas de Cloro

Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1024-PG-2020 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de isolamento térmico e, linhas de cloro conforme desenho 052.20.TB.001.R0, situado na Compass Minerals, localizada em Igarassu PE.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

2.1- Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

2.2- Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

2.3- Retirar das dependências da COMPASS qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

2.4- Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de  segurança vigentes nas dependências da COMPASS;

2.5- Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos, ferramentas e EPI’s necessários para execução dos serviços;

2.6-	Responsabilizar-se pelo transporte/alimentação dos nossos funcionários;

2.7- Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

2.8- Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

2.9-	Fornecimento de todos os materiais de aplicação;

2.10-  Arcar com as despesas referentes à mobilização / desmobilização de pessoal;

2.11- Executar com rigor técnico, e especificações aos serviços objeto da presente

proposta;

2.12- Fornecimento de todos os materiais de consumo necessários à realização dos serviços, bem como as ferramentas adequadas e em bom estado de conservação.

- OBRIGAÇÕES DA COMPASS

3.1-	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

3.2-	Fornecimento, montagem de andaimes e plataformas de acesso em quantidade compatível ás frentes de serviço e ao andamento da obra;

3.3-	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

3.4-	Fornecer serviços médicos ambulatoriais para pequenas ocorrências ou primeiros socorros nas dependências da COMPASS (caso necessário);

3.5- “Bota Fora” dos resíduos gerados pela a execução dos serviços gerados pela RISOTERM;

3.6- Fornecer pontos de energia elétrica 440 V / 220 V / 60 hz, nos locais dos serviços para ligações de máquinas e equipamentos;

3.7- Fornecer local coberto, para guarda dos materiais de aplicação, ferramentas de trabalho, e montagem de uma oficina de funilaria.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

45 dias.

- HORÁRIO DE TRABALHO

O nosso horário de trabalho será de Segunda a Sábado das 07h30min ás 17h00min;

- PREÇO

O valor global para os serviços de isolamento térmico é de R$ 99.431,69 (Noventa e nove mil quatrocentos e trinta e um reais, e sessenta e nove centavos).

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será da seguinte forma 40% após aprovação da proposta e os 60% após conclusão dos serviços.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados á partir da data de apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

- OUTROS

Os serviços serão iniciados 35 dias após aprovação da proposta, para compra dos materiais de aplicação e mobilização da equipe.

Sebastião Gaia

Coordenador de obra