Lauro de Freitas (BA), 08 de Maio de 2024.

À

BASF

Rua Benzeno nº 765,

Polo Petroquímico de Camaçari Bahia - Brasil

CEP: 42.810‐000

At.: Joice Laryssa Santanna dos Santos / Maintenance Technician SR

Ref.: Reparos no revestimento refratário Caldeira HRB

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PT‐1211‐WF/24 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a instalação de revestimento refratário, na área interna da Basf, localizado em Camaçari (Ba):

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO:

# Demolição e recomposição da massa plástica refratária na região do Bocal “D”;

# Reparo do revestimento refratário com massa plástica na região dos bocais (1 metro acima e 1 metro abaixo em toda circunferência) ;

# Fechamento de trincas com com massa plástica nos internos da câmara de combustão;

# Proteção superficial dos tijolos refratários e fechamaneto de trincas menores com silplate nos internos da câmara de combustão, com fornecimento de material;

ITEM 2.1

ITEM 2.2

OBS.: ITEM 2.3 SERÁ MAPEADO EM CAMPO CONFORME INSPEÇÃO.

# MATERIAIS

# Os materiais deverão ser fornecidos pela Basf conforme projeto.

# Aplicação de massa silplate 1500

# Produto obtido da combinação de fibras cerâmicas policristalinas e óxidos refratários sinterizados de alta pureza química, a família de Massas Silplate® constitui um composto pronto para aplicação, podendo ser utilizada em temperaturas de até 1500 ºC. Após aplicação e secagem, forma uma superfície altamente resistente à abrasão de chamas e a altas velocidades de gases, mesmo com partículas em suspensão provenientes do processo de aquecimento em fornos industriais

# APLICAÇÃO SOBRE REFRATÁRIOS

# Aumento da resistência à abrasão.

# Recuperação de refratários.

# Preenchimento de trincas e frestas.

# Aumento da vida útil do revestimento.

# Aplicação permanente.

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da BASF;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - ‐	Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - ‐	Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - ‐ 	Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

# OBRIGAÇÕES DA BASF

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - -      Fornecimento de todos os materiais de aplicação;

  - ‐	Instalação dos pinos de ancoragens;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

  - Levantar quantitativo de materiais em estoque para garantir o atendimento à intervenção;

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime Administrativo.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para a execução dos serviços é de 8 dias.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro